Solution de billetterie Ti Billet - Kom I Di 2027

Historique	1

Expression du besoin	1

Les fonctionnalités du front-end	1

Les fonctionnalités du back-end	2

Description du module de scan (contrôle d’accès aux représentations)	3

L’hébergement des sites et le stockage des données	3

Calendrier technique et test	3

Détail des opérations de billetterie	4 et 5

Calendrier des opérations de billetterie.                                                             En annexe

Association Kom I Di

263 bis rue Raphaël Babet

97480 Saint-Joseph

Responsables et contacts

Responsables billetterie :

  - Jean-Jacques / 06 92 36 05 57

  - Vincent / 06 92 05 90 34

  - Gilles / 06 93 51 82 83

contact : billetterie.komidi@gmail.com

# Historique

L’association Kom I Di organise un festival de théâtre annuel (période avril/mai). Son positionnement tarifaire et la qualité de sa programmation en font un événement culturel de premier plan et c’est le plus grand festival de théâtre d’outre-mer. Au cours de 16 précédentes éditions, différentes solutions ont été utilisées pour la gestion des ventes et de la billetterie. L’expérience acquise au cours des années a mis en avant les besoins spécifiques et les qualités requises pour une solution robuste.

Komidi souhaite mettre en œuvre une plateforme de réservation participative et coopérative, en association avec ti billet, ainsi que les outils lui permettant d’atteindre ses objectifs en termes de confort d’usage et de satisfaction client.

# Expression du besoin

L’association Kom I Di souhaite pour sa solution de ticketing, qu’elle comprenne :

- un site web dédié à la réservation des places pour le festival (appelé front-end)

- un site web pour la gestion de la billetterie (appelé back-end)

- une application mobile de scan des billets (Android et IOS)

- l’hébergement des sites (front et back-end ainsi que les bases de données) + sécurisation ?

- la fourniture d’indicateurs de fréquentation

- Statistiques en fonction du type de billet /représentation /spectacle/festival ?

- Dashboard “temps réel” récapitulatif places vendues /représentation/spectacle ?

## Les fonctionnalités du front-end

le site web dédié à la réservation et l’achat de billets devra comporter les points suivants:

- Authentification et gestion des utilisateurs (pas d’achat possible en ligne pour des utilisateurs non connectés)

Temps estimé => 3h, déja a moitié codé, reste le message pour faciliter la vérif mail avec un code pin.

- Page d’accueil avec messages programmables paramétrable ?

=>1J : page modifiable par bloc codée, 1J si besoin de “programmation pour publication ulterieure”

- Consultation de la programmation multi-critères : (avec les tag)

  - par spectacle,

  - par date,

  - par lieu =>1/2J pour rajouter le filtre par adresse : l’objet adresse existe déja

- affichage du nombre de places restantes si ventes ouvertes => billeterie en temps réelle et affichage => @jonas =>1J pour améliorer le dashboard

- Gestion du panier client avec durée de vie paramétrable et bouton “payer” (billets en statut “en attente de paiement”) pas d’achat possible en ligne pour des utilisateurs non connectés) @jonas ? => Déja codée, en pre prod, ½ journée pour ajouter la durée de vie parametrable

- Paiement en ligne et retour plateforme de réservation avec changement du statut des billets (payé ou en attente de paiement)

- Livraison des billets au format PDF (par mail et depuis interface)

- Module de gestion des demandes via un formulaire de contact

- Mentions légales

## Les fonctionnalités du back-end (administration)

le site web de gestion permettra

- Le paramétrage graphique du front-end => Prévoir un temps avec designer graphique pour la D.A. du site. Impossible à chiffrer tout de suite. Prévoir probablement entre 4 et 5 jours pour adaptation d’une charte graphique sur mesure ? Moins si on nous donne du HTML/CSS déja codé et juste à intégrer ( 2J d’intégration alors )

- Personnalisable de manière simple (choix entre plusieurs skins)

- Sinon, prestation pour définir un skin

- Le paramétrage des messages en page d’accueil client

- Le paramétrage de la durée de vie du panier client

- Le paramétrage de la maquette du billet =>1J

- Le paramétrage des lieux avec import et export CSV possible

- Le paramétrage des spectacles (image, description) avec import et export en CSV possible

- Le paramétrage des représentations (lieu, date, heure, spectacle, prix, Nb places ouvertes à la vente : théorique en fonction du lieu et réelle par choix) avec import et export en CSV possible

- La gestion de l’ouverture et de la fermeture des ventes (programmable ou manuelle) par représentation et de manière globale =>1/2J

- la gestion des comptes clients (CRUD) + module de récupération des mots de passe clients

- la gestion des types de réservation paramétrables (KZE SCO, KZE ASSO,  DALON, BENEVOLE, INVITATION, WEB1, WEB2). Possibilité de basculer des places non vendues d’un type de réservation à un autre (exemple places à 13 euros non vendues basculées vers le type de place à 6 euros).

A développer ? Voir la gestion et l’affectation des stocks @jonas Codé et ok, ce sont les tarifs. Mais a vérifie si ça correspond bien au besoin

- la gestion intermédiaire et finale des consommations ? : tableau récapitulatif avec les infos statistiques pour chaque représentation par type de réservation, nombre de places restantes, avec export en CSV possible. Possibilité de trier les représentations en fonction du pourcentage de billets vendus ?

- l’import en masse de billets (de certains types) via un fichier CSV

- la recherche multicritère de billets (par type, nom, prénom, représentation, mail, compte client,...)

- l’impression de billets à l’unité ou par lot. Téléchargement de billets au format PDF ou envoi par email.

- la gestion des billets réservés en attente de paiement pour régularisation. Possibilité de la valider ou de les annuler.

- la gestion des clients pour une représentation déterminée (export csv possible)

- la gestion de l’état de chaque représentation (ouverte, fermée, scan remonté)

- la gestion des billets “scannés” et des billets non consommés : un tableau récapitulatif exportable au format CSV et la possibilité d’un  état détaillé par représentation.

- la gestion de l’archivage et la réinitialisation de la base entre deux festivals

## Description du module de scan (contrôle d’accès aux représentations)

L’application de scan sera déployée sur des terminaux mobiles de type smartphone sous Android et/ou IOS. Il ne s’agit pas de terminaux dédiés mais des terminaux personnels des bénévoles. Les opérations de scan ne seront  pas réalisées en mode connecté et les bases auront été préalablement chargées :

- chargement sécurisé des données billets / salles / spectacles

- choix de la représentation (date, lieu, heure)

- affichage du nombre de spectateurs entrés / jauge (toujours visible)

- bouton “achat sur place” (nb spectateurs entrés +1)

- bouton “invitation tardive” (nb spectateurs entrés +1)

- module de scan avec indicateur visuel de résultat : vert billet valide (nb spectateurs entrés +1), orange billet déjà scanné (affichage de l’heure) et rouge “autre représentations”) et bouton “sortie de scan” pour revenir à l’écran précédent

- remontée sécurisée des données de scan vers la base de données

## L’hébergement des sites et le stockage des données

Les sites web et la base de données devront être hébergés par un prestataire de confiance avec un stockage des données dans la zone Europe (Conformité  RGPD).

Le schéma de répartition de la charge devra correspondre aux besoins spécifiques de Kom I Di : activité nulle ou très réduite tout au long de l’année (possibilité d’éteindre les slaves), pics de ventes lors des différentes ouvertures (vente de 7 000 billets en 2 heures pour environ 3 000 clients connectés) et activité modérée après les pics de vente.

Le prestataire devra être en mesure de fournir des éléments statistiques précis lors des pics de vente : nombre d’utilisateurs connectés, nombre de billets réservés, nombre de billets payés par tranches de 5 minutes.

A affiner pour avoir cette vision toutes les 5 min

- 1 journée

## Calendrier technique et test

Juin 2026 : communication du cahier des charges par Kom I Di

Juin 2026 : liste des modules opérationnels par Ti Billet

Juin 2026 : liste et priorités des modules à développer

Mi août 2026 : décision CA Kom I Di participation financière pour développement

Septembre 2026 : développement des modules par Ti Billet

Octobre 2026 : début des tests par Kom I Di

... L’aventure est lancée ...

# Détail des opérations de billetterie

Légende : en bleu les opérations qui ne sont pas faite avec la solution de ticketing

Définition des dates de festival

Création des spectacles (méthode CRUD) un spectacle a un nom et un nom court (exemple “Roméo et Juliette, la version interdite”, “R&J”)

Création des représentations (tout public uniquement)

Création de la maquette du billet (format papier A4)

Exportation des représentations en CSV (date, heure, salle, nom long, nom court)

- création des formulaires de demandes de places en prévente (KZE) : un pour le scolaire, un pour les associations

- création des fichiers de saisie (places KZE scolaires, places KZE associations, invitations, invitations dalons)

Arbitrage sur les demandes KZE et invitations

Injection des places :  (représentation, type, tarif, nom client, prénom client, nombre de places)

- KZE scolaire - les billets sont imprimés pour distribution (envoi mail possible sur déclenchement par équipe billetterie?) - le nom de l’école apparaît dans le nom client et le nom et prénom de l’élève dans le prénom client

- KZE associations à 2€, associations à 5€ - les billets sont imprimés pour distribution

Le nom de l’association apparaît dans le nom du client (envoi mail possible sur déclenchement par équipe billetterie?)

- Invitations bénévoles, troupes, partenaires, dalons … - envoi par mail

Définition des jauges par salle et ajustement par représentation

Etat des préventes par représentation

Etablissement de statistiques sur les préventes

Etablissement du quota de places à tarif spécial (opération 1000 places à 13€)

Campagne de communication pour la création de comptes billetterie

Assistance des utilisateurs (récupération de compte, reset de mot de passe, suppression de compte client)

Mise en vente sur le web des places à 13€

- le client s’identifie

- remplit son panier (max places par représentation paramétrable)

- paye son panier

- retrouve ses billets dans son interface client

Gestion de la relation client (réservation de billets, envoi de billets par mail, suppression de billets, remboursements, déplacement de places d’un compte client à un autre)

Fermeture des ventes à 13€

Ajustement des quotas pour les places à 6€ (remise en vente des places à 13€ invendus à 6€)

Mise en vente sur le web des places à 6€

- le client s’identifie

- remplit son panier (max places par représentation paramétrable)

- paye son panier

- retrouve ses billets dans son interface client

Gestion de la relation client (réservation de billets, envoi de billets par mail, suppression de billets, remboursements, déplacement de places d’un compte client à un autre)

Fermeture des ventes à 6€

Tout au long de la période de ventes (depuis l’injection des places jusqu’à la fermeture des ventes à 6€), l’équipe billetterie doit pouvoir saisir de nouvelles invitations qui sont envoyées par mail

Chargement en ligne des bases pour le contrôle d’accès aux représentations (scan sur smartphone Android et IOs en lign et hors ligne)

Déchargement des bases de billets scannés depuis les smartphones

Etablissement des statistiques par représentation (nombre de places, nombre de billets

scannés à 13€, nombre de billets scannés à 6€, établissement des listes des clients en no-show)

Exportation des statistiques en csv

Archivage de la base de l’édition et remise à zéro (sauf comptes clients)